ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

IS208 – QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

## THÔNG TIN CHUNG (General information)

| Tên môn học (tiếng Việt): | Quản lý dự án Công nghệ thông tin |
| --- | --- |
| Tên môn học (tiếng Anh): | Information Technology Project Management |
| Mã môn học: | IS208 |
| Thuộc khối kiến thức: | Chuyên ngành |
| Khoa/Bộ môn phụ trách: | Hệ thống thông tin |
| Giảng viên biên soạn: | ThS. Tạ Việt Phương, ThS. Nguyễn Quốc Việt Email: phuongtv@uit.edu.vn, vietnq@uit.edu.vn |
| Giảng viên tham gia giảng dạy Số tín chỉ: | các giảng viên Khoa HTTT 4 |
| Lý thuyết: | 3 (45 tiết) |
| Thực hành: | 1 (30 tiết) |
| Tự học: |  |
| Môn học trước: |  |

## MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Môn học trình bày các khái niệm và kiến thức cơ bản liên quan đến việc quản lý một dự án công nghệ thông tin, bao gồm: quản lý phạm vi, quản lý thời gian, chi phí, chất lượng, nguồn nhân lực, rủi ro, truyền thông, và quản lý tích hợp ; Mô tả những yêu cầu về kỹ năng và kỹ thuật đối với người quản lý dự án, đồng thời cung cấp một số phương pháp và các phần mềm hỗ trợ quản lý dự án CNTT. Thông qua các bài tập, đồ án môn học, sinh viên có thể áp dụng các kiến thức, kỹ năng để giải quyết các bài toán thực tế. Bên cạnh đó, sinh viên có thể sử dụng thành thạo một số công cụ hỗ trợ quản lý dự án để ứng dụng vào việc quản lý một dự án CNTT, cũng như rèn luyện kỹ năng cá nhân như giao tiếp và làm việc nhóm dự án.

## MỤC TIÊU MÔN HỌC (Course Goals)

Bảng 1

| ## Mục tiêu | ## Mục tiêu môn học | ## Chuẩn đầu ra trong CTĐT |
| --- | --- | --- |
| ## G1 | ## Hiểu và trình bày, áp dụng được các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý dự án CNTT, vai trò của quản lý dự án, các giai đoạn trong quản lý dự án CNTT, đầu vào và đầu ra của các giai đoạn, tiêu chuẩn, công cụ và kỹ thuật trong quản lý dự án CNTT. | ## LO2 (2.6) ## LO2 (2.7) |
| ## G2 | ## Có kỹ năng làm việc trong nhóm nhỏ, Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Có kỹ năng thuyết trình và viết báo cáo về dự án. Có khả năng đặt câu hỏi và phản biện về dự án. | ## LO5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6) |
| ## G3 | ## Có khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ quản lý dự án | ## LO2 (2.7) |

## CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 2

| CĐRMH [1] | LOs [2] | Mô tả CĐRMH [3] | Thang nhận thức, kỹ năng, thái độ [4] |
| --- | --- | --- | --- |
| G1.1 | 2.6 2.7 | Trình bày và vận dụng được các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý dự án, vai trò của quản lý dự án, các giai đoạn trong quản lý dự án CNTT, đầu vào và đầu ra của các giai đoạn, công cụ và kỹ thuật trong quản lý dự án CNTT. | NT3 |
| G1.2 | 2.6 2.7 | Mô tả được các công việc của một nhà quản trị dự án phải thực hiện khi tham gia quản lý một dự án CNTT. | NT2 |
| G1.3 | 2.6 2.7 | Xác định được các dữ kiện: hiện trạng môi trường ứng dụng, những yêu cầu khách hàng,… | NT2 |
| G2.1 | 5.1 | Xác định các thành phần nhóm, Xác định vai trò từng thành viên. Xác định kế hoạch, mục tiêu và những việc phải làm. Lập lịch và địa điểm cho các cuộc họp. Áp dụng các quy tắc làm việc nhóm. Phân công công việc cho các thành viên. Hình thành các giải pháp cho các vấn đề được phân công. Có chế độ báo cáo và kiểm soát thích hợp. Hiểu các xung đột và đề xuất sơ bộ các giải pháp. Duy trì và phát triển nhóm. Thể hiện tinh thần hợp tác nghiêm túc. | KN3 |
| G2.2 | 5.2 | Xác định mục tiêu, nội dung, phương tiện giao tiếp nhóm. Vận dụng các quy tắc giao tiếp nhóm. | KN3 |
| G2.3 | 5.3 | Kỹ năng soạn thảo tài liệu báo cáo dự án. Đạo đức, trung thực trong việc thực hiện báo cáo. | KN3 |
| G2.4 | 5.4 | Thực hiện trang web mô tả nhóm và đồ án | KN3 |
| G2.5 | 5.5 5.6 | Chuẩn bị bài thuyết trình bằng điện tử. Trình bày báo cáo đồ án môn học. Trình bày báo cáo seminar. Tham gia đặt câu hỏi cho các báo cáo. | KN3 |
| G3.1 | 2.7 | Có khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ quản lý dự án | NT3 |

## NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, Lesson plan)

## Lý thuyết

Bảng 3

| Buổi học (3 tiết) | Nội dung | CĐRMH | Hoạt động dạy và học | Thành phần đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### Chương 1: Các khái niệm về dự án #### - Khái niệm chung về dự án #### - Sự cần thiết (vai trò) của quản lý dự án #### - Các thuộc tính đặc trưng của một dự án #### - Phân loại dự án - Khái niệm quản lý dự án - Các bên liên quan đến dự án - Dự án công nghệ thông tin - Tổng quan về các giai đoạn của dự án CNTT - Giới thiệu các khung và tiêu chuẩn quản lý dự án | G1.1 G1.2 G2.1 | Dạy: Trình bày về các định nghĩa, khái niệm dự án Học ở lớp: đặt câu hỏi và tóm tắt các ý chính vào cuối buổi học Học ở nhà: hình thành nhóm xác định vai trò thành viên | A3.1 |
| 2 | ### Chương 2: Cơ cấu quản lý dự án - Giới thiệu - Tam giác ràng buộc #### - Các lĩnh vực kiến thức (Vùng chuyên môn) của dự án - Các principles và domains theo PMBOK7 | G1.1 G1.2 | Dạy: Trình bày framework quản lý dự án, giảng giải, đặt câu hỏi Học ở lớp: thảo luận | A3.1 |
|  | ### Chương 3: Các quy trình quản lý dự án - Giới thiệu - Nhóm Quy trình khởi tạo dự án - Nhóm Quy trình lập kế hoạch dự án - Nhóm Quy trình thực thi dự án - Nhóm Quy trình quản lý và kiểm soát dự án #### - Nhóm Quy trình kết thúc dự án - ITTOs: đầu vào, đầu ra, công cụ và kỹ thuật - Model, Method, Artifact - Tailoring | G1.1 G1.2 | Dạy: Trình bày các Quy trình QLDA, giảng giải, đặt câu hỏi Học ở lớp: làm việc nhóm, trả lời câu hỏi | A3.1 |
| 3 | ### Chương 4: Quản lý phạm vi dự án - Giới thiệu - Các Quy trình quản lý phạm vi dự án #### - Phân tích tài chính (NPV,ROI, thời gian hoàn vốn) | G1.1 G1.2 | Dạy: Đặt vấn đề, giảng giải Học ở lớp: thảo luận Học ở nhà: làm đồ án môn học, bài tập A3.2 | A3.1 A3.2 |
| 4 | ### Chương 5: Quản lý thời gian - #### Giới thiệu #### - Các quy trình quản lý thời gian dự án #### - Kỹ thuật ước lượng thời gian | G1.1 G1.2 | Dạy: Đặt vấn đề, tổng hợp, giảng giải, đánh giá, kết luận Học ở lớp: thảo luận nhóm Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 |
| 5 | ### Chương 5: Quản lý thời gian (tt) #### - Sơ đồ PERT - Các kỹ thuật lập lịch và rút ngắn lịch biểu - Sơ đồ GANTT | G1.1 G1.2 | Dạy: giảng giải, minh họa, hướng dẫn bài tập Học ở lớp: thảo luận, làm bài tập tại lớp, trình bày kết quả Học ở nhà: làm đồ án môn học, bài tập A3.2 | A3.1 A3.2 |
|  | ### Chương 6: Quản lý chi phí dự án #### - #### Giới thiệu #### - Các Quy trình quản lý chi phí dự án - Ước lượng chi phí | G1.1 G1.2 | Dạy: đặt vấn đề, giảng giải, hướng dẫn bài tập Học ở lớp: thảo luận, làm bài tập tại lớp Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 |
| 6 | ### Chương 6: Quản lý chi phí dự án (tt) #### - Xác định chi phí và lợi ích dự án - Kiểm soát và điều chỉnh chi phí | G1.1 G1.2 | Dạy: giảng giải, minh họa, hướng dẫn bài tập Học ở lớp: làm bài tập, thảo luận, trình bày Học ở nhà: làm đồ án môn học, bài tập A3.2 | A3.1 A3.2 |
|  | ### Chương 7: Quản lý chất lượng dự án #### - Giới thiệu #### - Các Quy trình quản lý chất lượng - Các công cụ và kỹ thuật - Mô hình quản lý chất lượng - Chất lượng của dự án CNTT | G1.1 G1.2 | Dạy: Giảng giải, đặt vấn đề Học ở lớp: Thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 |
| 7 | ### Chương 8: Quản lý nhân lực trong dự án #### - Giới thiệu #### - Các học thuyết quản lý con người #### - Các Quy trình quản lý nguồn nhân lực | G1.1 G1.2 | Dạy: giảng giải, đặt câu hỏi Học ở lớp: thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 |
| 8 | ### Kiểm tra giữa kỳ | G1.1 G1.2 |  | A2 |
|  | ### Chương 9: Quản lý rủi ro #### - #### Giới thiệu #### - Các quy trình quản lý rủi ro | G1.1 G1.2 | Dạy: giảng giải, đặt câu hỏi, tổng hợp, đánh giá, kết luận Học ở lớp: thảo luận nhóm, làm bài tập Học ở nhà: làm đồ án môn học, làm bài tập A3.2 | A3.1 A3.2 |
| 9 | ### Chương 10: Quản lý truyền thông #### - #### Giới thiệu #### - Các Quy trình quản lý truyền thông | G1.1 G1.2 | Dạy: giảng giải, đặt câu hỏi, tổng hợp, đánh giá, kết luận Học ở lớp: thảo luận nhóm, làm bài tập Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 |
| 10 | ### Seminar báo cáo các đề tài đợt 1 | G1.1 G2.1 G2.2 G2.5 | Các nhóm thuyết trình seminar môn học. Sinh viên đặt câu hỏi, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm khác. Giảng viên tổng kết, đánh giá, kết luận | A3.1 A3.3 |
| 11 | ### Chương 11: Quản lý mua sắm #### - #### Giới thiệu #### - Các quy trình quản lý mua sắm | G1.1 G1.2 | Dạy: giảng giải, đặt câu hỏi, tổng hợp, đánh giá, kết luận Học ở lớp: thảo luận nhóm Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 |
| 12 | ### Chương 12: Quản lý các bên liên quan #### - Giới thiệu #### - Các quy trình quản lý các bên liên quan | G1.1 G1.2 | Dạy: giảng giải, đặt câu hỏi, tổng hợp, đánh giá, kết luận Học ở lớp: thảo luận nhóm Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 |
| 13 | ### Chương 13: Quản lý tích hợp - Giới thiệu - Các quy trình quản lý tích hợp dự án | G1.1 G1.2 | Dạy: giảng giải, đặt câu hỏi, tổng hợp, đánh giá, kết luận Học ở lớp: thảo luận nhóm Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 |
| 14 | ### Seminar báo cáo các đề tài đợt 2 | G1.1 G2.1 G2.2 G2.5 | Các nhóm thuyết trình seminar môn học. Sinh viên đặt câu hỏi, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm khác. Giảng viên tổng kết, đánh giá, kết luận | A3.1 A3.3 |
| 15 | ### Ôn tập | G1.1 G1.2 | Dạy: giải đáp, nêu các hiểu nhầm thường gặp (common errors). Học ở lớp: làm đồ án môn học, làm bài tập ôn tập A3.2, đặt câu hỏi | A3.1 A3.2 |

## Thực hành

Bảng 4

| Buổi học (4 tiết) | Nội dung | CĐRMH | Hoạt động dạy và học | Thành phần đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 2 | Giới thiệu các công cụ trong Microsoft Project - Các chức năng cơ bản của phần mềm Microsoft Project - Các thao tác để tạo và lưu trữ một dự án mẫu (Cho một dự án mẫu đã được phân rã. Nhập các công việc của dự án và lưu trữ các công việc đó trong Microsoft Project) #### Xác định nhóm, và đề tài của nhóm. Mỗi nhóm sẽ có 1 đề tài, nhóm chuẩn bị trước bảng câu hỏi, phần khảo sát hiện trạng và xác định các yêu cầu của đề tài. Xây dựng SOW, Project Charter, Project Business Case Xây dựng phương án quản lý nhóm, kế hoạch công việc | G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.4 G3.1 | Dạy: giảng giải, demo bằng phần mềm, mẫu biểu, đưa yêu cầu dự án Học ở lớp: thực hành theo hướng dẫn Học ở nhà: hình thành nhóm, chọn đề tài, làm đồ án. Thực hiện trang web giới thiệu đồ án nhóm. | A3.1 A1 |
| 3 | Xác định phạm vi dự án. Xây dựng Work Breakdown structure (WBS). Ước lượng thời gian thực hiện cho từng công việc. Đề xuất danh sách tài nguyên phục vụ cho dự án. - Xây dựng WBS dạng phân cấp ở mức chi tiết (từ 3 cấp trở lên) các công việc, các chức năng phần mềm thực hiện. - Ước lượng thời gian thực hiện cho từng công việc. - Dựa trên yêu cầu của dự án hãy đề xuất danh sách tài nguyên để phục vụ cho dự án. Tài nguyên bao gồm con người, máy móc, phần mềm và các tài nguyên khác. Yêu cầu các nhóm chuẩn bị và nộp lại WBS cơ bản (sử dụng Microsoft Project) Xây dựng kế hoạch quản lý thời gian, chi phí (nếu có) và chất lượng dự án. Phân tích tái chính. | G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.4 G3.1 | Dạy: giảng giải, minh họa, đưa yêu cầu dự án Học ở lớp: thực hành theo hướng dẫn Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 A1 |
| 4 | Xây dựng các kế hoạch quản lý tài nguyên (nguồn lực), truyền thông, rủi ro, mua sắm, các bên liên quan. Đánh giá tài chính và rủi ro. Lập lịch biểu và sắp xếp lịch biểu dự án. Ước lượng chi phí dự án. | G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.4 G3.1 | Dạy: giảng giải, minh họa, đưa yêu cầu dự án Học ở lớp: thực hành theo hướng dẫn Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 A1 |
| 5, 6 | Thực thi dự án Báo cáo tiến độ dự án Quản lý chất lượng, tài liệu dự án, nguồn lực, truyền thông, đối phó rủi ro, quan hệ với các bên liên quan, mua sắm giả định. Đáp ứng với những thay đổi của dự án: giảng viên đưa ra giả định | G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.4 G3.1 | Dạy: giảng giải, minh họa, đưa yêu cầu dự án Học ở lớp: thực hành theo hướng dẫn Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 A1 |
| 7 | Theo dõi tiến độ và xử lý sự cố - Nhập dữ liệu thực tế: đặt các tình huống giả định - Cập nhật tiến độ dự án - Kiểm soát và quản lý tiến độ dự án - Đưa ra phương án để giải quyết sự cố về tiến độ Hoàn thành dự án. Đánh giá kết quả dự án. | G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.4 G3.1 | Dạy: giảng giải, minh họa, đưa yêu cầu dự án Học ở lớp: thực hành theo hướng dẫn Học ở nhà: làm đồ án môn học | A3.1 A1 |
| 8 | Báo cáo đồ án môn học | G1.1 G1.2 G1.3 G2.1 G2.2 G2.3 G2.4 G2.5 G3.1 | Các nhóm thuyết trình đồ án môn học. Sinh viên đặt câu hỏi, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm khác. Giảng viên tổng kết, đánh giá, kết luận | A3.1 A1 |

## ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Bảng 5

| Thành phần đánh giá | Nội dung | CĐRMH | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| A1. Thực hành | Đồ án môn học | G1, G2, G3 | 20% |
| A2. Giữa kỳ | Thi lý thuyết giữa kỳ: tự luận + trắc nghiệm | G1, G2 | 20% |
| A3. Quá trình | A3.1. Tham dự đầy đủ các buổi học A3.2 Bài tập lý thuyết A3.3 Seminar | G1, G2, G3 | 10% |
| A4. Lý thuyết cuối kỳ | Bài thi lý thuyết cuối kỳ: tự luận + trắc nghiệm | G1, G2 | 50% |

## ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC CHI TIẾT

| Rubric criteria | <3 | 3-4.9 | 5-6.9 | 7-8.9 | 9-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 Hiểu và trình bày, áp dụng được các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý dự án CNTT, vai trò của quản lý dự án, các giai đoạn trong quản lý dự án CNTT, đầu vào và đầu ra của các giai đoạn, công cụ và kỹ thuật trong quản lý dự án CNTT. | Chưa nắm rõ đa số các khái niệm, phương pháp, kỹ thuật…Chưa hiểu rõ hoặc hiểu không chính xác. | Nắm được các khái niệm, phương pháp, kỹ thuật… Một số khái niệm hiểu chưa chính xác. | Nắm được các khái niệm, phương pháp, kỹ thuật cơ bản. Hầu hết các khái niệm đều hiểu chính xác. | Nắm được các khái niệm, phương pháp, kỹ thuật cơ bản. Hầu hết các khái niệm đều hiểu chính xác và đưa ra được ví dụ. | Nắm được các khái niệm, phương pháp, kỹ thuật cơ bản. Hầu hết các khái niệm đều hiểu chính xác, giải thích cặn kẽ và đưa ra được ví dụ cụ thể. |
| G2 Có kỹ năng làm việc trong nhóm nhỏ, Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Có kỹ năng thuyết trình và viết báo cáo về dự án. Có khả năng đặt câu hỏi và phản biện về dự án. | Không phối hợp được với nhóm, khả năng thích ứng kém/ dựa dẫm vào các bạn khác. Báo cáo sơ sài, cẩu thả. Thuyết trình không rõ ràng. Không hiểu vấn đề đang trình bày. | Chỉ làm được những công việc đơn giản, tương đối thụ động, khả năng làm việc độc lập không cao. Báo cáo còn thiếu nhiều nội dung, hình thức chưa chuẩn. Thuyết trình không rõ ràng. Vẫn còn chưa nắm rõ vấn đề đang trình bày. | Phối hợp nhóm tương đối tốt, khả năng làm việc độc lập. Báo cáo chưa đầu tư nhiều. Hiểu vấn đề đang trình bày. Khả năng thuyết trình trung bình. | Phối hợp khá tốt với nhóm, đồng thời khả năng làm việc độc lập cũng khá tốt. Báo cáo chuẩn bị tốt về nội dung, hình thức, tham khảo. Hiểu rõ vấn đề đang trình bày. Khả năng thuyết trình và đặt câu hỏi khá tốt. | Phối hợp tốt với nhóm, có vai trò tiên phong, lãnh đạo nhóm, đồng thời khả năng làm việc độc lập cao. Báo cáo chuẩn bị tốt về nội dung, hình thức, tham khảo, có những đề xuất thêm. Hiểu rõ vấn đề đang trình bày. Khả năng thuyết trình và phản biện tốt. |
| G3 Có khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ quản lý dự án | -Không biết rõ cách sử dụng công cụ. - Kỹ năng phân tích, thiết kế, lập kế hoạch, xác định input/output yếu. | -Sử dụng được một công cụ hỗ trợ. - Kỹ năng phân tích, thiết kế, lập kế hoạch, xác định input/output trung bình | - Sử dụng khá tốt một công cụ hỗ trợ. - Kỹ năng phân tích, thiết kế, lập kế hoạch, xác định input/output khá. | - Sử dụng tốt một số công cụ hỗ trợ - Kỹ năng phân tích, thiết kế, lập kế hoạch, xác định input/output khá tốt. | -Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ. - Kỹ năng phân tích, thiết kế, lập kế hoạch, xác định input/output thành thạo, giỏi. |

## ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA

| Chuẩn đầu ra theo CTĐT | Minh chứng đánh giá (Lý thuyết, quá trình) | Minh chứng đánh giá (Thực hành) |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | - Thi lý thuyết giữa kỳ A2 - Thi lý thuyết cuối kỳ A3 - Bài tập A3.2 | - Đồ án A1 – Quá trình thực hiện dự án |
| 2.7 | - Thi lý thuyết giữa kỳ A2 - Thi lý thuyết cuối kỳ A3 - Bài tập A3.2 - Seminar A3.3 - nội dung seminar | - Đồ án A1 – Quá trình thực hiện dự án |
| 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 | A3.3 Seminar – Làm việc nhóm, Đặt câu hỏi cho các chủ đề khác | A1 Đồ án môn học – Làm việc nhóm, Thực hiện trang web giới thiệu đồ án nhóm |

## QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

- Cách thức hoạt động trong lớp, làm việc nhóm: Hình thành nhóm (nhóm tối đa 5 sinh viên), nhóm thảo luận, phân công công việc và lập bảng kế hoạch thực hiện để các thành viên nhóm theo dõi, thực hiện báo cáo đồ án môn học và trình bày chi tiết cho giáo viên sau khi kết thúc môn học.

- Phương pháp học tập của sinh viên tại lớp, về nhà: thực hành xử lý tình huống tại lớp và làm bài tập, đồ án môn học về nhà.

- Các quy định của môn học:

- Dự lớp: đầy đủ (sinh viên vắng từ 5 buổi trở lên sẽ bị cấm thi lý thuyết, vắng 3 buổi sẽ không được tính điểm chuyên cần).

- Bài tập: tại lớp, về nhà và đồ án môn học

- Hình thức thi cuối kỳ: tự luận + trắc nghiệm

## TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

- Slides bài giảng Quản lý dự án CNTT, Khoa HTTT, Đại học CNTT.

- Quản lý dự án CNTT, Ngô Trung Việt, NXB ĐHQG-HCM, 2010.

- PGS.TS Trương Mỹ Dung, Bài giảng điện tử quản lý dự án, Khoa CNTT Đại học Khoa học tự nhiên Tp. HCM.

- Phạm Thúc Trung, Bài giảng Quản trị dự án tin học, ĐH Cần Thơ.

- Bài giảng Quản lý dự án Công nghệ thông tin, ĐH Kinh tế quốc dân

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge 6th, Project Management Institute, 2017.

- A Guide to the Project Management Body of Knowledge 7th, Project Management Institute, 2021.

- Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management, 9th edition, Cengage, 2019.

## PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

- Microsoft Project

- Các công cụ mã nguồn mở khác

| Trưởng khoa/ bộ môn |  | Giảng viên |
| --- | --- | --- |

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH

(BÀI TẬP NHÓM A1 – ĐỒ ÁN MÔN HỌC)

Quản lý một dự án về xây dựng một phần mềm (hoặc một trang web)

| STT | Nội dung | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trình bày quá trình quản lý dự án | Trình bày theo mẫu trình bày theo các nhóm quy trình: Khởi tạo dự án, Lập kết hoạch, Triển khai, Kiểm soát và Kết thúc dự án Có trang web giới thiệu về đồ án và quản lý dự án |
| 2 | Trình bày việc thực hiện xây dựng phần mềm theo các bước: Thu thập yêu cầu, Phân tich, Thiết kế, Phát triển, Kiểm tra và Triển khai. | Trình bày và đặc tả theo các mẫu PTTK HTTT. Thiết kế giao diện chương trình và mô tả sơ lược chức năng. Giao diện đẹp, phù hợp chức năng trình bày. Các chức năng của phần mềm cần hiện thực: tối thiểu 2 chức năng quản lý chính, tối thiểu 2 chức năng tìm kiếm, tối thiểu 2 chức năng thống kê, báo cáo, |
| 3 | Quản lý phiên bản code | Có repository và lịch sử quản lý code của nhóm. |
| 4 | Trình bày báo cáo | Báo cáo trình bày theo quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp. Nội dung thuyết trình về kết quả dự án cô đọng, đầy đủ |

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

(BÀI TẬP LÝ THUYẾT A3.2)

1. Bài tập về phân tích tài chính, lựa chọn dự án: NPV, ROI, thời gian hoàn vốn

2. Bài tập về vẽ sơ đồ PERT, xác định thời gian sớm nhất, trễ nhát, khoảng dư tự do, khoảng dư toàn phần, rút ngắn lịch biểu.

3. Bài tập về kiểm soát và điều chỉnh chi phí

4. Bài tập về xác định và phân tích rủi ro.

5. Các bài tập ôn tập 4 nội dung trên, các bài tập tình huống.

Yêu cầu:

- Có đáp án đúng

- Có thể trình bày cách giải và đáp án khi có yêu cầu

Quy định:

- Bài tập làm theo cá nhân

- Không nộp bài hoặc các bài làm giống nhau sẽ bị 0 điểm.

- Nộp bài trực tiếp trên trang Courses môn học.

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH

(BÀI TẬP NHÓM A3.3 - SEMINAR)

Mỗi nhóm sinh viên bốc thăm chọn đề tài trong số các đề tài sau đây. Giới thiệu các chuẩn, các khung, các phương pháp quản lý dự án, chứng chỉ quản lý dự án, công cụ quản lý dự án…

Một số đề tài:

- Quản lý dự án theo quy trình Thác nước (waterfall)

- Quản lý dự án theo nguyên tắc Linh hoạt (Agile)

- Quản lý dự án theo mô hình Scrum

- Quản lý dự án theo mô hình Kanban

- Quản lý dự án theo quy trình Scrumban

- Quản lý dự án theo mô hình 6 Sigma

- Quản lý dự án theo mô hình Lean

- Quản lý dự án theo mô hình XP

- PRINCE2 trong quản lý dự án

- PMP PMBOK 7 trong quản lý dự án

- Chứng chỉ PMP

- Các công cụ quản lý dự án thông dụng: Monday, Trello, Jira, Airtable, Notion, Hive, Asana, Slack, Basecamp, Wrike...

Các đề tài chia làm 2 đợt báo cáo: báo cáo đợt 1 (khoảng tuần 10 đối với lớp 15 tuần), báo cáo đợt 2 (buổi học cuối, tuần 15).

Yêu cầu:

Báo cáo kết quả tìm hiểu

Trình bày báo cáo (mỗi nhóm 15p-20p)

Mỗi nhóm đặt câu hỏi cho chủ đề các nhóm khác